# تصميم وبناء منصة البورتفوليو الإلكتروني للتقييم الطبي المستمر: دراسة معمارية وتقنية شاملة

## السياق الاستراتيجي والتحول الرقمي في التعليم الطبي

يمثل بناء موقع متكامل لإدارة وتقييم الكوادر الطبية تحدياً يتجاوز مجرد كتابة شفرات برمجية، ليصل إلى إعادة هندسة العمليات الأكاديمية والسريرية بأكملها. تأتي هذه الدراسة المعمارية استجابة للحاجة الماسة إلى تصميم وبناء منصة "البورتفوليو الإلكتروني" (e-Portfolio) المخصصة لمجلس التخصصات الطبية، وتحديداً لبرنامج جراحة النساء والتوليد. ينبثق هذا المشروع من سياق استثنائي ومعقد، حيث تعرضت البنية التحتية الرقمية السابقة للمجلس لانهيار تام نتيجة للظروف القهرية والنزاعات المسلحة التي أدت إلى تضرر الخوادم وانقطاع الخدمة لقرابة ثلاث سنوات.1 لقد فرض هذا الواقع ضرورة التخلي عن الأنظمة المركزية الهشة والتحول نحو معمارية سحابية لامركزية ومستقلة، تضمن استمرارية العملية التعليمية وتقييم الأطباء النواب (المتدربين) بغض النظر عن حالة البنية التحتية المادية المحلية.1

إن الهدف الجوهري لبناء هذا الموقع المتكامل هو أتمتة "حقيبة الإنجازات" الخاصة بالمتدربين، والانتقال بشكل جذري من التقييم الورقي العشوائي وغير المنظم، إلى تقييم إلكتروني مهيكل (Structured Assessment) يعتمد على البيانات اللحظية والتحليلات التراكمية.1 يتطلب هذا التحول توفير ملف إلكتروني شامل لكل متدرب، يوثق مسيرته التدريبية التي تمتد لأربع سنوات، ويسجل كل تدخل جراحي، وكل تقييم ميداني، وكل مستند إداري يثبت كفاءته الأكاديمية والعملية. في الوقت ذاته، يجب أن تمنح المنصة المقرر (المشرف العام) قدرة فائقة على الرؤية الشاملة (Bird's-eye view) لمتابعة ومراجعة أداء مئات المتدربين بضغطة زر، مما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالترقية الأكاديمية أو التدخل المبكر لدعم المتدربين المتعثرين.1

من الناحية التشغيلية، يواجه تصميم هذا الموقع تحدياً أساسياً يتمثل في الانشغال الشديد للمدربين (الاستشاريين والأخصائيين) في بيئات العمل السريرية المكتظة. لذلك، تتبنى الفلسفة المعمارية للمنصة مبدأ "منحنى التعلم المنخفض" (Low Learning Curve)، حيث يتم التركيز على واجهات مستخدم ميسرة للغاية لا تثقل كاهل الكوادر الطبية بأعباء تقنية إضافية، بل تندمج بسلاسة في سير العمل السريري اليومي.1 يترافق هذا مع ضرورة تلبية المعايير الدولية الصارمة للتعليم الطبي العالي، لضمان أن تكون المخرجات التقييمية معترفا بها عالمياً، وهو ما يفرض دمج سياسات الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد والاتحاد العالمي للتعليم الطبي في صميم المنطق البرمجي للموقع.1

## حوكمة التقييم السريري والتوافق مع المعايير الدولية

لا يمكن بناء موقع طبي متكامل دون أن يكون محركه الداخلي متوافقاً تماماً مع الأطر الأكاديمية المعتمدة دولياً. تتطلب المنصة دمج منطق الأعمال (Business Logic) الذي يعكس متطلبات التدريب الحديثة، مع التركيز على الكفاءة القابلة للقياس.

### استبطان معايير الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد (RCOG)

يعتمد الهيكل التقييمي في الموقع على أطر التقييم القائمة على بيئة العمل (Workplace-Based Assessments - WPBAs) التي أقرتها الكلية الملكية في منهجها لعام 2024.4 تم تصميم قواعد البيانات ونماذج الواجهة الأمامية لتستوعب التقييمات التكوينية (Formative) التي تهدف إلى توفير تغذية راجعة مستمرة للتعلم، والتقييمات الختامية (Summative) التي تهدف إلى إثبات الكفاءة المطلقة للمتدرب في موقف سريري محدد.4 ضمن هذا الإطار، يبرز نموذج التقييم الموضوعي المنظم للمهارات الفنية (OSATS) كأداة حاسمة يتبناها الموقع تحت مسمى أدوات الملاحظة المباشرة للإجراءات (DOPS).1

تشترط معايير التدريب في المنصة إتمام المتدرب لعدد محدد من التقييمات السنوية، حيث حددت المتطلبات 6 نماذج تقييم لكل متدرب في السنة الواحدة، بإجمالي 24 نموذجاً على مدار السنوات الأربع.1 يعكس هذا الرقم الحد الأدنى الضروري لتقييم الكفاءات في مجالات الممارسة (Capabilities in Practice - CiPs) الأربعة عشر التي يحددها منهج RCOG، والتي تشمل الهوية المهنية كخبير سريري، وباحث، ومدافع عن صحة المرأة.7

يتطلب النظام برمجة نماذج تقييم دقيقة تستوعب تعقيدات الإجراءات الجراحية. على سبيل المثال، يفرق منهج RCOG في تقييم العمليات القيصرية بين ثلاثة مستويات من التعقيد: المستوى الأساسي (مثل عملية قيصرية أولى أو ثانية مع وضع طولي للجنين)، والمستوى المتوسط (مثل حالات التوائم، أو الوضع العرضي، أو الولادة المبكرة لأكثر من 28 أسبوعاً)، والمستوى المعقد (مثل الولادة المبكرة لأقل من 28 أسبوعاً أو وجود مشيمة منزاحة من الدرجة الرابعة).8 تتطلب المنصة مرونة هيكلية لتمكين المدرب من اختيار مستوى التعقيد قبل بدء التقييم، مما يضمن دقة التوثيق والمتابعة. وبالمثل، في حالات الولادة المهبلية الجراحية، يجب أن تتضمن قوائم التحقق تفاصيل دقيقة مستمدة من الإرشادات السريرية، مثل تقييم استخدام الملقط الجراحي (Forceps) أو جهاز الشفط (Vacuum) مع الدوران أو بدونه.10 ينص المنهج على ضرورة استكمال 3 تقييمات ختامية (Summative OSATS) بنجاح لكل إجراء جراحي قبل السماح للمتدرب بممارسته بشكل مستقل، وهو قيد برمجي (Business Rule) يجب تضمينه في شريط تقدم المتدرب داخل الموقع.6

### مواءمة مبادئ الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)

تعكس هندسة الموقع التحول الاستراتيجي الذي أحدثه الاتحاد العالمي للتعليم الطبي في معاييره المحدثة لعام 2023 الخاصة بالتعليم الطبي العالي (PGME). لقد انتقلت هذه المعايير من النهج الوصفي الصارم إلى "نهج قائم على المبادئ" (Principles-based approach) يتيح للمؤسسات الأكاديمية تصميم أنظمتها بما يتناسب مع السياق المحلي والإمكانيات المتاحة، دون الإخلال بجودة المخرجات.5 يوفر هذا التوجه غطاءً مثالياً لمشروع المنصة في السودان، حيث تسمح المعايير بتكييف بيئة التعلم مع واقع النزاع وضعف الموارد.

يتوافق الموقع المتكامل مع المجالات الثمانية الرئيسية لمعايير WFME، ولا سيما المجال الثالث المتعلق بـ "التقييم"، والمجال الرابع المتعلق بـ "الأطباء المتدربين"، والمجال الخامس المتعلق بـ "المدربين والمشرفين السريريين".12 من خلال أتمتة سجلات التقييم وتوفير مساحة لرفع محاضر لجان التحقيق وتوثيق بيئة التعلم الميدانية، يضمن النظام تحقيق متطلبات "إدارة الجودة وتحسينها" (المجال السابع) و"الحوكمة والإدارة" (المجال الثامن).1 إن الشفافية التي يوفرها السجل الإلكتروني، والقدرة على تتبع التطور التاريخي لمهارات الطبيب النائب، تجعل المنصة أداة قوية للتقييم المؤسسي والاعتماد الدولي المستقبلي للمجلس.13

## هندسة الأدوار وإدارة الصلاحيات

لتحقيق توازن فعال بين أمن البيانات الحساسة وسلاسة العمليات، يعتمد الموقع على نظام صارم لإدارة الوصول المستند إلى الأدوار (Role-Based Access Control - RBAC). تم تقسيم المستخدمين إلى ثلاث فئات رئيسية، تعكس كل منها مستوى مختلفاً من الاحتياجات والامتيازات.1

| الدور في النظام | الوصف الوظيفي والأكاديمي | الصلاحيات البرمجية والتنفيذية |
| --- | --- | --- |
| المقرر (Admin/Moderator) | يمثل المشرف العام على النظام والمسؤول عن الجودة الأكاديمية والتشغيلية للمنصة بالكامل. | إضافة وتعديل وحذف حسابات المدربين والمتدربين. تعيين المدربين وربطهم بنواب محددين. تصميم والتحكم في نماذج التقييم الفارغة (Templates). مراجعة شاملة لجميع صفحات المتدربين واستخراج تقارير الأداء الكلية.1 |
| المدرب (Consultant/Trainer) | استشاري أو أخصائي طبي يعمل في الميدان السريري ويتحمل مسؤولية المراقبة المباشرة والتقييم السريري للمتدربين. | الوصول المقيد حصرياً لصفحات المتدربين التابعين له. بدء جلسات التقييم الميداني، وتعبئة قوائم التحقق، ورفع النماذج المكتملة وإضافة الملاحظات النوعية للحفظ الدائم.1 |
| المتدرب (Registrar/Trainee) | طبيب نائب ينخرط في برنامج التخصص لمدة أربع سنوات، ويشكل المحور الأساسي الذي تُجمع حوله البيانات. | امتلاك ملف شخصي يوثق مساره التدريبي. استعراض سجل التقييمات التاريخي. رفع المستندات الإضافية مثل إجازات الوضع، الشهادات، العروض العلمية، ومحاضر اللجان لدعم موقفه الأكاديمي.1 |

هذا التقسيم ההرمي يمنع تداخل الصلاحيات ويضمن عدم تمكن أي مدرب من استعراض بيانات متدربين لا يقعون تحت إشرافه المباشر، مما يحقق متطلبات الخصوصية والسرية المهنية، مع منح المقرر القدرة الإدارية الشاملة لضبط أي خلل أو نقل متدرب من مشرف إلى آخر عند الحاجة.1

## محاور التقييم السريري والمنهجية التشغيلية

يتطلب بناء الموقع المتكامل تحويل المفاهيم الطبية المجردة إلى نماذج بيانات حية قابلة للقياس والمتابعة. يرتكز النظام في مرحلته الحالية الموثقة على ثلاثة محاور تقييمية أساسية، تغطي الجوانب الفنية والبيئية والسلوكية للممارسة الطبية.1

المحور الأول يتمثل في "المهارات السريرية" (Clinical Skills). يركز هذا المحور على الجانب التقني البحت للطبيب النائب، حيث يوثق كفاءته في إجراء العمليات القيصرية، والولادات الطبيعية والمهبلية الجراحية، وعمليات استئصال الرحم، والفحوصات التصويرية كالموجات فوق الصوتية. لا يقتصر التقييم هنا على مهارة استخدام المشرط، بل يمتد برمجياً ليشمل مؤشرات حول جودة اتخاذ القرارات في المواقف الحرجة، وتطبيق بروتوكولات سلامة المرضى، ودقة الحكم السريري.1 يتم تصميم واجهة التقييم لتتيح للمدرب اختيار الإجراء المحدد من قائمة منسدلة ديناميكية مرتبطة بقاعدة البيانات.

المحور الثاني هو "بيئة التعلم" (Learning Environment). يهدف هذا المحور إلى تقييم المنظومة التي يعمل بها المتدرب بشكل غير مباشر، من خلال توثيق جودة الإشراف الطبي الذي يتلقاه، ومدى فاعلية التغذية الراجعة، وتوافر الموارد التعليمية في المستشفى الذي يعمل به. يتضمن هذا المحور أيضاً قياس مدى وصول المتدرب إلى جلسات المحاكاة الطبية (Simulation) وفرص التطبيق العملي، مما يوفر للمقرر بيانات حيوية حول جودة مستشفيات التدريب نفسها.1

المحور الثالث يختص بـ "العمل الجماعي والتواصل" (Teamwork and Communication). يكتسي هذا المحور أهمية بالغة في تخصص النساء والتوليد المليء بالطوارئ. يركز التقييم الإلكتروني في هذا القسم على رصد قدرة المتدرب على التعاون الفعال مع التخصصات الطبية الأخرى (مثل أطباء التخدير وطب الأطفال حديثي الولادة)، ومهارات التواصل مع المرضى وعائلاتهم، خاصة في المواقف الحساسة كحالات فقدان الجنين أو المضاعفات الجراحية.1

تعتمد آلية تنفيذ هذه التقييمات على جلسات فردية (One-to-One Sessions) بين المدرب والمتدرب أثناء العمل السريري الفعلي. يقوم المدرب بإخطار النائب مسبقاً بموعد التقييم (مما يجعله امتحاناً مفتوحاً)، وأثناء تنفيذ الإجراء (مثل توليد الطفل في عملية قيصرية)، يفتح المدرب واجهة الموقع لتقييم خطوات محددة وفق قائمة تحقق (Checklist) مجهزة سلفاً تستغرق حوالي ثلاثين دقيقة.1 تجدر الإشارة إلى أن الموقع يعتمد مقياساً نوعياً بحتاً (ممتاز، جيد، يحتاج تحسين، ضعيف) بدلاً من الدرجات الرقمية، مما يتوافق مع أحدث الفلسفات التعليمية التي تفضل التغذية الراجعة البناءة على التصنيف الكمي المجرد.1

## البنية التحتية للبيانات ومخطط قاعدة البيانات (Database Schema)

لتحقيق هذا المستوى من التكامل الوظيفي، يتطلب الموقع هيكلية قاعدة بيانات علائقية متينة قادرة على معالجة الروابط المعقدة بين المستخدمين والتقييمات، مع الاحتفاظ بمرونة كافية لاستيعاب التغيرات المستمرة في المناهج الطبية. يتكون المخطط الهيكلي الأساسي من خمسة جداول رئيسية.1

الجدول الأول هو "جدول المستخدمين" (Users)، ويمثل العمود الفقري لنظام المصادقة والهوية. يحتوي على الحقل التعريفي الفريد user_id، والاسم الكامل name، والبريد الإلكتروني email، والدور role الذي يحدد كونه مقرراً أو مدرباً أو متدرباً باستخدام نوع البيانات المُجَدول (Enum). كما يتضمن التخصص specialization، وحالة الحساب status (نشط/موقوف)، وتاريخ الإنشاء created_at.1

الجدول الثاني هو "جدول المتدربين" (Trainees)، وهو امتداد وظيفي لجدول المستخدمين يرتبط به عبر المفتاح الأجنبي trainee_id. يخزن هذا الجدول الميتا-داتا الخاصة بالمسار الأكاديمي، بما في ذلك الرقم الجامعي university_number، وسنة التدريب الحالية current_year (من 1 إلى 4)، والمستشفى الذي يعمل به المتدرب حالياً current_hospital، وحالته التدريبية training_status (نشط أو مجمد للتعامل مع الإجازات الطويلة)، بالإضافة إلى تاريخ بداية التدريب start_date.1

الجدول الثالث، والأكثر حيوية، هو "جدول التقييمات" (Assessments)، وهو سجل المعاملات الذي يوثق كل جلسة تقييم. يحتوي على معرف التقييم assessment_id، ونوع النموذج form_type (مثل DOPS). يتم ربط هذا الجدول بكل من المدرب والمتدرب عبر مفاتيح أجنبية trainer_id و trainee_id. يخزن الجدول تاريخ التقييم assessment_date، وسنة تدريب النائب وقت التقييم training_year، والنتيجة النوعية result (ممتاز، جيد، يحتاج تحسين، ضعيف)، بالإضافة إلى مساحة نصية لـ comments تتيح للمدرب كتابة ملاحظات مفصلة. ويتضمن الحقل الحيوي file_url لتخزين رابط الملف المرفوع إذا كان التقييم قد تم ورقياً وتم مسحه ضوئياً، إلى جانب تاريخ الإدخال created_at.1

الجدول الرابع مخصص لـ "المستندات" (Documents)، ويعمل كأرشيف سحابي لكل متدرب. يرتبط بالمتدرب عبر trainee_id، ويصنف المستند عبر الحقل doc_type (مثل إجازة، شهادة، تقرير تحقيق، أو تقديم علمي). يضم عنوان المستند title، ورابط الملف الفعلي file_url، وتاريخ الرفع upload_date، ومعرف من قام بالرفع uploaded_by لضمان التتبع الإداري (Audit Trail).1

الجدول الخامس هو "جدول نماذج التقييم" (Assessment Templates)، والذي يجسد أعلى مستويات التصميم المعماري الذكي. يحتوي على template_id، واسم النموذج name، ونوع التقييم form_type، والسنة المستهدفة target_year. لكن العبقرية الهندسية تكمن في استخدام حقل من نوع البيانات المنظمة (JSON) لتخزين checklist_items.1

### التفوق المعماري لاستخدام JSON في القوائم المرجعية

إن قرار الاعتماد على حقل JSON لتخزين عناصر قوائم التحقق يحل معضلة كلاسيكية في بناء المنصات الطبية. تختلف معايير تقييم عملية استئصال الرحم جذرياً عن معايير تقييم التواصل مع مريض غاضب. لو تم تصميم قاعدة البيانات بشكل علائقي صارم، لتطلب الأمر بناء عشرات الجداول الفرعية لكل نوع إجراء. بدلاً من ذلك، يسمح حقل الـ JSON للمقرر بإنشاء استمارات تقييم ديناميكية متباينة الطول والهيكلية (NoSQL logic within a Relational Database). يمكن إضافة أو إزالة أو تعديل أوزان المعايير السريرية لنموذج ما دون المساس بهيكلية قاعدة البيانات أو الحاجة إلى ترحيل البيانات (Database Migration). هذا التصميم الهجين يضمن قدرة الموقع على التكيف الفوري مع أي تعديلات مستقبلية تطرأ على مناهج الكلية الملكية أو المجلس الطبي السوداني.1

## اختيار التقنية الخلفية: لماذا Supabase تتفوق على Firebase في عام 2026

لبناء موقع متكامل وحديث يلبي هذه المتطلبات المعقدة، يتطلب الأمر اختيار بنية تحتية خلفية كخدمة (BaaS) تتميز بالقوة وقابلية التوسع. في مشهد التطوير التقني لعام 2026، تبرز منصة Supabase كخيار يتفوق استراتيجياً وهندسياً على منافسين تقليديين مثل Google Firebase لعدة مبررات قاطعة.15

أولاً، تعتمد Supabase بشكل أصيل على محرك قواعد بيانات PostgreSQL، وهو محرك علائقي (Relational) قوي جداً ومفتوح المصدر.17 طبيعة البيانات في هذا المشروع علائقية بامتياز؛ فهناك مدربون يرتبطون بمتدربين، وهؤلاء يرتبطون بتقييمات تُجرى عبر سنوات مختلفة. تتطلب لوحات القيادة الخاصة بالمقرر إجراء استعلامات تحليلية معقدة (Joins and Aggregations) لمتابعة تقدم مئات الأطباء. محاولات محاكاة هذه العلاقات في قاعدة بيانات غير علائقية (NoSQL) مثل Firebase Firestore تؤدي غالباً إلى تكرار هائل للبيانات (Denormalization)، وتجعل الاستعلامات التحليلية بطيئة ومكلفة مادياً لأن نظام التسعير في Firebase يعتمد على عدد مرات القراءة والكتابة للوثائق.15 في المقابل، توفر Supabase نموذج تسعير يمكن التنبؤ به يعتمد على حجم التخزين والحوسبة، مما يحمي ميزانية المبادرة التطوعية من الصدمات المالية.15

ثانياً، تشكل سيادة البيانات والامتثال التنظيمي (Data Sovereignty and Compliance) هاجساً بالغ الأهمية للأنظمة التي تدير بيانات طبية وملفات تقييم لأطباء في بيئات معقدة. المنظومة المغلقة لشركة Google (Firebase) تعني أن البيانات تخضع لسياسات تخزين لا توفر مرونة تامة. بينما تتيح Supabase مرونة هائلة تصل إلى حد إمكانية الاستضافة الذاتية (Self-hosting) بالكامل إذا تطلبت القوانين المحلية السودانية أو قيود التمويل نقل البيانات لاحقاً إلى خوادم خاصة داخل البلاد أو في دول مجاورة، وهو خيار مستحيل تقنياً وتنظيمياً مع Firebase.17 يوفر هذا التوجه تأميناً استراتيجياً ضد الاحتكار التقني (Vendor Lock-in).

ثالثاً، تتطلب المنصة طبقة تزامن لحظي (Real-time updates) تتيح للمتدرب تلقي إشعار فوري وتحديث لملفه بمجرد أن ينهي المدرب رفع نموذج الـ DOPS في غرف العمليات. رغم شهرة Firebase قديماً في هذا المجال، إلا أن وظائف التزامن اللحظي المدمجة في Supabase عبر طبقة اشتراكات PostgreSQL أثبتت كفاءة موازية وموثوقية عالية للمشاريع واسعة النطاق في عام 2026.15

## الأمن السيبراني المتقدم وأمان مستوى الصفوف (RLS)

يعد الأمن السيبراني وحماية البيانات السريرية والأكاديمية من الركائز التي لا يمكن المساومة عليها في بناء هذا الموقع. يجب أن يتوافق النظام مع أفضل الممارسات المستمدة من المعايير العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)، لضمان سرية تقارير الأداء ومنع أي تسريب محتمل للمستندات المرفقة التي قد تحتوي بشكل غير مقصود على معرفات شخصية للمرضى (PHI).19

إن الاعتماد على معمارية Supabase يوفر ميزة أمنية جوهرية تتمثل في "أمان مستوى الصفوف" (Row-Level Security - RLS). في النظم التقليدية، تتم كتابة منطق الصلاحيات في طبقة الواجهة المبرمجة (API) باستخدام لغات مثل Node.js، وهو ما قد يعرض النظام لاختراقات إذا حدث خطأ برمجي طفيف (Bug) يسمح بتجاوز التحقق. أما مع تطبيق RLS، يتم دفع قواعد الأمان إلى أعمق نقطة ممكنة؛ إلى نواة محرك قاعدة البيانات نفسه.21 هذا يعني أنه حتى لو حصل مخترق على مفاتيح الوصول العامة (Anon Keys) أو واجهت الواجهة الأمامية ثغرة، فإن قاعدة البيانات ستقوم حرفياً بإخفاء الصفوف غير المصرح بها وكأنها غير موجودة.

لتنفيذ متطلبات وثيقة المشروع باستخدام RLS، يتم كتابة سياسات (Policies) صارمة باستخدام لغة SQL المدمجة. بالنسبة لجدول التقييمات، تُكتب سياسة للمتدرب تنص على USING (auth.uid() = trainee_id)، مما يضمن أن الاستعلام الأساسي SELECT * FROM Assessments سيعيد للمتدرب التقييمات الخاصة به فقط، وسيكون الجدول فارغاً تماماً في وجه أي متدرب آخر يحاول التلاعب بالاستعلام.21 وبالنسبة للمدربين، تتطلب السياسات صياغة متقدمة تسمح لهم بالقراءة والكتابة فقط في الصفوف التي يكونون هم فيها المقيِّمين USING (auth.uid() = trainer_id)، أو دمج الاستعلام بجدول الربط المخصص للتأكد من أن النائب مسجل تحت إشرافهم المباشر قبل السماح بفتح ملفه.22 تتطلب هذه السياسات إضافة فهارس (Indexes) على أعمدة المعرفات user_id لتجنب التدهور الحاد في الأداء عند معالجة آلاف الصفوف يومياً.23

لا تقتصر سياسات RLS على الجداول النصية، بل تمتد لتأمين دلاء التخزين (Storage Buckets) الحاوية على صور الحالات الطبية وملفات الـ PDF. تمنع أفضل الممارسات لعام 2026 ترك أي مساحة تخزين سحابية في وضع عام، وتلزم النظام بتوليد روابط موقعة (Signed URLs) مؤقتة بمدة زمنية قصيرة، لا تُمنح إلا للمستخدم المصرح له بعد اجتياز فحص الـ JWT في الواجهة الخلفية.24 كما يُمنع تماماً استخدام مفاتيح الخدمة القوية (Service_role keys) في أي شيفرة برمجية تعمل على جهاز العميل، وتُحصر إدارتها في بيئات التنفيذ الخلفية الآمنة لضمان عدم حصول أي مستخدم على صلاحيات المسؤول المطلقة.24

## هندسة الواجهة الأمامية وتجربة المستخدم (UI/UX)

يعتمد نجاح تبني المنصة بشكل حاسم على جودة واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX). يشير النموذج المبدئي المطور بالـ React (eportfolio_prototype.jsx) إلى بنية حديثة تستخدم التصميم الذري (Atomic Design) لإنشاء مكونات وظيفية قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعكس فهماً عميقاً لسيكولوجية المستخدم المستهدف.1

### تحليل مكونات النموذج المبدئي

يعتمد النموذج على مكتبة أيقونات مخصصة تعتمد مسارات رسومية بصيغة SVG لإنشاء عناصر مرئية موحدة (مثل أيقونات لوحة القيادة، الملفات، التقويم، والإعدادات)، مما يوفر أداءً استثنائياً وسرعة تحميل متفوقة مقارنة بالصور النقطية.1 يستخدم النظام مكونات وسم (Badge) متقدمة مغلفة بمنطق لوني ذكي في مكون StatusBadge. يقوم هذا المكون بحوسبة دلالية لترجمة الحالات السريرية النصية إلى ألوان توجيهية موحدة تم تعريفها في كائن الإعدادات المركزية COLORS. على سبيل المثال، يحصل المتدرب "النشط" أو التقييم "الممتاز" على تصنيف بلون أخضر يعكس النجاح، بينما ينال التقييم "الضعيف" اللون الأحمر، والتقييم "الذي يحتاج إلى تحسين" اللون البرتقالي.1 يقلل هذا الترميز البصري الفوري من العبء المعرفي (Cognitive Load) للمدرب المرهق الذي يبحث عن تقييم سريع لمسار المتدرب دون الحاجة لقراءة نصوص مطولة.3

تُبرز الواجهة أيضاً مكون "شريط التقدم" (ProgressBar) الذي يحسب ديناميكياً نسبة إنجاز المتدرب للتقييمات المطلوبة (مثلاً 18 من أصل 24). يتغير لون الشريط بناءً على عتبات رياضية (Thresholds): أخضر للتقدم الذي يفوق 80%، وأصفر للتقدم المتوسط، وأحمر للتقدم المتأخر، مما يدخل عنصر التلعيب (Gamification) البسيط الذي يحفز المتدربين على إنجاز متطلباتهم مبكراً.1 تتم إدارة هذه الحالات التفاعلية، مثل التبديل بين التبويبات أو فلترة أسماء النواب، باستخدام خطافات React التقليدية مثل useState محلياً داخل المكونات، مما يوفر استجابة فورية ونعومة في التنقل.1 توفر مصفوفات البيانات الثابتة في النموذج (مثل TRAINEES، TRAINERS، ASSESSMENTS_LOG) محاكاة ممتازة لشكل البيانات المتدفقة من قاعدة بيانات Supabase الحقيقية.1

### أفضل الممارسات لتجربة المستخدم الطبي

يجب أن تتجاوز المنصة مفاهيم التصميم الجمالي لتتبنى ممارسات الواجهات الطبية القاسية. تتطلب الوثيقة أن تكون الواجهة ذات "سهولة استخدام فائقة" لأن المدربين مشغولون جداً.1 لتحقيق ذلك، يتم الالتزام بالمعايير التالية:

- التصميم الموجه للموبايل أولاً (Mobile-First): سيتم إجراء غالبية التقييمات داخل العنابر وغرف العمليات عبر الهواتف المحمولة. يجب توفير أزرار تنقل وهياكل لمسية (Touch Targets) لا يقل حجمها عن 9 مليمتر لضمان الاستجابة الدقيقة للأصابع أثناء ارتداء القفازات الطبية أو العمل في بيئة سريعة الوتيرة.26

- الوضوح وإمكانية الوصول (Accessibility): تبني مبادئ (WCAG 2.2 AA) لضمان نسبة تباين لوني لا تقل عن 4.5:1 للنصوص العادية، مما يحسن المقروئية للمدربين الأكبر سناً أو في ظل إضاءة المستشفيات الساطعة، مع دعم التنقل عبر لوحة المفاتيح للمقررين الذين يستخدمون حواسيب مكتبية.3

- تبسيط إدخال البيانات السريرية: الاستغناء عن الحقول النصية الحرة قدر الإمكان في نماذج الـ DOPS، واستبدالها بقوائم تحقق (Checklists) مبنية على النقرات المباشرة والقوائم المنسدلة الذكية، لتقليص الزمن اللازم للتقييم إلى أدنى حد، وربطه بأهداف المنهج بشكل آلي.27

### تطبيقات الويب التقدمية (PWA) لحل أزمة الاتصال

نظراً للمتطلبات غير الوظيفية التي تستدعي عمل المنصة عبر الإنترنت بين مستخدمين في السودان، المملكة المتحدة، ومناطق أخرى 1، وبروز تحديات انقطاع شبكات الاتصالات المستمر والخانق في السودان (حيث يتم الاعتماد غالباً على اتصالات بديلة أو إنترنت فضائي غير مستقر) 2، يُعد بناء النظام كتطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App - PWA) قراراً هندسياً لا محيد عنه في عام 2026.

تتجاوز الـ PWA قيود التطبيقات الأصلية (Native Apps) من حيث توفير تكاليف التطوير المنفصلة لنظامي iOS وأندرويد، وتسرع وقت الوصول للسوق.28 لكن الميزة الأهم تتمثل في تقنية (Service Workers) التي تسمح بالتخزين المؤقت المتقدم للموارد. إذا كان استشاري الجراحة يعمل في قبو مستشفى يفتقر إلى إشارة الشبكة أو تزامن انقطاع للإنترنت، سيتيح له نهج التطوير (Offline-first) تحميل واجهة التقييم، واختيار نموذج العملية القيصرية المخزن محلياً، وإكمال التقييم للمتدرب بالكامل. سيقوم النظام بحفظ هذه البيانات محلياً في متصفح الطبيب، وبمجرد خروجه من المنطقة المعزولة والتقاط هاتفه لإشارة إنترنت، ستعمل خوارزميات المزامنة الخلفية على دفع التقييم المكتمل بصمت إلى خوادم Supabase دون أي تدخل إضافي.28 يعزز هذا النهج الموثوقية والثقة العالية لدى الطاقم الطبي للاعتماد التام على النظام الرقمي بدلاً من العودة للورق المقوى.

## الاستضافة السحابية والاعتبارات الجيوسياسية للشبكات

إن تحقيق رؤية بناء موقع متكامل يتجاوز جودة الشيفرة البرمجية ليصل إلى موثوقية البنية التحتية السحابية التي تستضيف النظام. تشترط الوثيقة الفنية الاستقلالية التامة عن خوادم المجلس المتضررة، وتوصي باستخدام خدمات سحابية حديثة.1 في سياق عام 2026، يتطلب تشتت أعضاء الفريق والمستخدمين بين السودان وعمان وأوروبا والصين تحليلاً دقيقاً لزمن الوصول (Latency) واختيار مزود الخدمة السحابية بعناية.

### المقارنة بين عمالقة السحابة (AWS، Azure، GCP)

تسيطر شركات Amazon Web Services (AWS) و Microsoft Azure و Google Cloud Platform (GCP) على المشهد التكنولوجي، ويقدم كل منها حلولاً مؤسسية قادرة على استضافة مثيلات Supabase أو البنية التحتية الخلفية للمشروع.31

- Google Cloud Platform (GCP): تتميز بشبكة ألياف بصرية داخلية متطورة للغاية تربط مراكز بياناتها العالمية، مما يوفر سرعات نقل بيانات استثنائية وتحليلات سريعة للبيانات الضخمة. مع ذلك، قد تكون تغطية مواقعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أقل كثافة نسبياً من منافسيها.31

- Microsoft Azure: تمتلك قوة عظمى في تكامل أنظمة المؤسسات وتطرح مراكز بيانات عديدة تخدم أسواق إفريقيا والخليج. تقدم مستويات أمان عالية وبرامج امتثال قوية، ولكنها غالباً ما تستهدف عقود الشركات الضخمة ذات المتطلبات المفرطة التعقيد.31

- Amazon Web Services (AWS): لا تزال المنصة الرائدة بحصة سوقية تقارب 30% وشبكة جغرافية هي الأوسع نطاقاً، تشمل مناطق توافر (Availability Zones) حديثة في مناطق استراتيجية كالبحرين والإمارات، وتوسعات ضخمة في جنوب أفريقيا وأوروبا.31 تدعم AWS بيئات الإنتاج الخاصة بـ Supabase بسلاسة استثنائية وتحمل العدد الأكبر من شهادات الامتثال والحماية الأمنية (متضمنة SOC 2 و HIPAA).32

التوصية المعمارية: لضمان أفضل مسار لاتصالات البيانات وتقليل زمن الاستجابة لمستخدمي السودان وأعضاء الإدارة في عمان والمملكة المتحدة، يُنصح باستضافة حاويات قاعدة البيانات (Database Instances) ومخازن الملفات عبر خوادم AWS المتواجدة في نطاق أوروبا الوسطى (مثل مدينة فرانكفورت eu-central-1) أو النطاق الخليجي (مثل البحرين me-south-1).35 تعتمد حركة مرور الإنترنت من السودان جغرافياً على كابلات البحر الأحمر نحو الشرق الأوسط أو عبر السواحل الشمالية نحو القارة العجوز. أثبتت هذه العقد الجغرافية قدرتها على تقديم أزمنة استجابة منخفضة نسبياً تناسب التطبيقات التفاعلية الموزعة.36

### الامتثال لقوانين الحظر (OFAC) والنجاة من العقوبات التلقائية

تطرح استضافة منصة مؤسسية لمستخدمين داخل السودان تحديات قانونية وتشغيلية بالغة الدقة تتعلق بأنظمة المراقبة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC). رغم التوجهات الإيجابية في السنوات الأخيرة برفع الحظر الاقتصادي الشامل عن السودان والسماح بالتراخيص العامة التي تدعم التحول الرقمي والتكنولوجيا الشخصية وتدفق الاتصالات 38، إلا أن شبح العقوبات الذكية لا يزال يلقي بظلاله على الخدمات السحابية.

غالباً ما تعتمد شركات التقنية الكبرى ومقدمو بوابات الدفع على خوارزميات امتثال آلية وعنيفة (Automated Compliance Algorithms) تقوم بحظر الحسابات أو تقييد الوصول بمجرد رصد كميات كبيرة من البيانات أو عمليات المصادقة تنبع من عناوين IP تنتمي لدول ذات تصنيف هش أو خضعت لعقوبات سابقاً.40 لتجنب السيناريو الكارثي المتمثل في إغلاق مفاجئ لخوادم النظام وضياع تقييمات الأطباء، يتوجب على فريق المشروع تنفيذ استراتيجية حماية قانونية استباقية. يشمل ذلك إنشاء الكيان الاعتباري المالك لاشتراكات الاستضافة (Billing Account) وتفويضات الدفع وإدارتها قانونياً وتنظيمياً من خلال أعضاء الفريق المتواجدين في سلطنة عمان أو المملكة المتحدة.1 تضمن هذه الخطوة العازلة تدفق الخدمات التقنية دون انقطاع وتمنع التصادم المباشر مع أنظمة الامتثال التلقائية الصارمة في الولايات المتحدة.

## استراتيجية النطاق والتنفيذ المرحلي (Scaling Strategy)

إن إطلاق نظام واسع النطاق يمس تقييم وتخرج الكوادر الطبية المتخصصة لا يمكن أن يتم دفعة واحدة لتقليل مخاطر الرفض أو الفشل الفني. تتبنى الوثيقة نهج التنفيذ المرحلي المدروس الذي يبدأ باختبار النظام قبل تعميمه المطلق.1

### المرحلة التجريبية (Piloting) وتدقيق تجربة المستخدم

يبدأ الموقع انطلاقته الأولى بدائرة محدودة ومحكومة تضم 100 مدرب استشاري فقط كشريحة تجريبية.1 تعتبر هذه المرحلة حيوية لاختبار الفرضيات المعمارية في بيئة سريرية حقيقية وتحت ضغط العمل الفعلي بالمستشفيات السودانية. خلال هذه الفترة، يجب إجراء عملية "تدقيق تجربة المستخدم" (UX Audit) معمقة تتضمن:

- مقابلات مع المشرفين وأصحاب المصلحة لفهم مستوى تفاعلهم مع واجهات إدخال بيانات الـ DOPS وإدارة المتدربين.41

- تحليل بيانات الاستخدام للتعرف على أوقات التحميل البطيئة أو الاختناقات التي تواجه مزامنة PWA أثناء انقطاع الشبكة.

- إجراء تقييم استكشافي (Heuristic Evaluation) لاكتشاف العيوب الوظيفية وصقل رحلة المستخدم لضمان خفض الدعم الفني وتقليل معدلات نفور الأطباء من التكنولوجيا الجديدة.41

### التوسعة الشاملة وحجم البيانات المتوقع

بمجرد نجاح المرحلة التجريبية وإثبات استقرار المعمارية وقبول الواجهات، سيتم ترقية النطاق تدريجياً لدمج كامل الكادر الأكاديمي، والمكون من 300 مدرب ومجموعة من المتدربين تصل إلى 700 فاعل من أصل يقارب 1000 متدرب.1 في هذا السيناريو الكامل، ستعالج المنصة عبئاً بياناتياً كبيراً ومستمراً. بإلزام كل نائب بـ 6 تقييمات سنوياً، سيستقبل النظام 4,200 نموذج تقييم سنوياً للمتدربين النشطين. ومع تراكم هذه البيانات على مدى 4 سنوات، سيحتضن الأرشيف قاعدة بيانات غنية تحتوي على أكثر من 16,800 تقييم مفصل، بالإضافة إلى آلاف المستندات الإدارية والعلمية والتقارير المرفوعة بصيغ الصور وملفات PDF.1 معمارية قاعدة البيانات العلائقية والمحسنة عبر (PostgreSQL/Supabase) مصممة خصيصاً للتعامل مع هذا التوسع بأداء عالٍ وتكلفة تشغيلية متناسبة تضمن الاستدامة الفنية والمالية على المدى الطويل.15

### المسارات المستقبلية وتطوير قدرات النظام

يركز النظام حالياً على ثلاثة محاور حاسمة تتعلق بالمهارات الفنية وبيئة العمل. ولكن، مع استقرار النظام، تفتح البنية التحتية المرنة الباب أمام دمج وحدات مستقبلية متطورة (Future Modules) تعزز من القيمة الاستراتيجية للمشروع 1:

- الامتثال التلقائي والاعتماد (Compliance & Accreditation): تطوير لوحات تحكم متقدمة تربط بيانات النواب بشكل مباشر وآلي مع مؤشرات أداء (KPIs) تتماشى مع متطلبات المجلس الطبي العالمي (WFME). سيحول هذا النظام إلى أداة قوية لتسهيل الحصول على الاعتمادات الأكاديمية الدولية وإجراء المراجعات الخارجية دون تكبد عناء جمع الأدلة الورقية المبعثرة.

- التقييم الشامل والتحليل (Assessment & Feedback): إثراء المنصة بأدوات تقييم جديدة مثل تمارين التقييم السريري المصغرة (Mini-CEX) ونماذج تقييم مناقشة الحالات (CbD)، مع إمكانية استغلال نماذج تعلم الآلة (Machine Learning) مستقبلاً لتحليل الملاحظات النصية للمدربين وتقديم تنبيهات ذكية للمقرر حول أنماط الأداء المتدني.4

- الرفاهية والدعم النفسي (Wellbeing & Support): تطوير واجهات تسمح بتتبع ساعات عمل النواب وقياس مستويات الإرهاق الوظيفي والصحة النفسية، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في الرعاية الصحية التي تعتبر صحة الطبيب النفسية جزءاً لا يتجزأ من جودة الرعاية المقدمة للمريض وسلامته.1

## الخلاصة

إن بناء هذا الموقع المتكامل كمنصة بورتفوليو إلكتروني للتقييم المستمر هو أكثر من مجرد إنجاز برمجي؛ إنه بناء لشريان حياة تعليمي يقاوم الظروف الطارئة ويؤطر لجيل جديد من الأطباء في تخصص دقيق. لقد نجح التصميم المعماري المقترح في الموازنة بين الحاجة الملحة لواجهة مستخدم شديدة البساطة تلائم أطباء يعملون تحت ضغط استثنائي، وبين بنية خلفية معقدة ومحكمة أمنياً تعتمد على (Supabase/PostgreSQL) وسياسات (RLS) الصارمة. إن تبني تقنية الويب التقدمي (PWA) واستراتيجيات التخزين المؤقت، مقترنة باستضافة استراتيجية آمنة على خوادم AWS في نطاقات جغرافية مختارة بعناية، يضمن استمرار عملية التعليم والتقييم بسلاسة وموثوقية في بيئة تشهد انقطاعات متكررة، كل ذلك مع الحفاظ على الامتثال المطلق لمعايير الاعتماد الدولية RCOG و WFME، مما يجعل هذا النظام نموذجاً قابلاً للتعميم في مجالات التعليم الطبي المتقدم.

#### Works cited

- system_requirements.docx.pdf

- Sudan, conflict - ETC Situation Report #36 (Reporting period: January 2026) - ReliefWeb, accessed February 21, 2026, https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-conflict-etc-situation-report-36-reporting-period-january-2026

- Best Practices for UI UX in Medical Apps - Addicta, accessed February 21, 2026, https://addictaco.com/best-practices-for-ui-ux-in-medical-apps/

- Workplace-based assessments (WPBAs) - RCOG, accessed February 21, 2026, https://www.rcog.org.uk/careers-and-training/training/assessment-and-progression-through-training/workplace-based-assessments-wpbas/

- 1 | Using the WFME PGME Standards - The World Federation for Medical Education, accessed February 21, 2026, https://wfme.org/product/1-using-the-wfme-pgme-standards/

- OSATS | RCOG, accessed February 21, 2026, https://www.rcog.org.uk/en/careers-training/about-specialty-training-in-og/assessment-and-progression-through-training/workplace-based-assessments/osats/

- Curriculum 2024 Core Curriculum (Stages one-three) Definitive Document - RCOG, accessed February 21, 2026, https://www.rcog.org.uk/media/puah5sss/core-curriculum-2024-definitive-document.pdf

- Matrix of progression 2024-2025 – Curriculum 2019 | RCOG, accessed February 21, 2026, https://www.rcog.org.uk/media/neufmdhe/matrix-of-progression-2024-2025-curriculum-2019-vfinal-1.pdf

- Matrix of progression 2025-2026 – Curriculum 2019 | RCOG, accessed February 21, 2026, https://www.rcog.org.uk/media/5rubwqb4/matrix-of-progression-2025-2026-curriculum-2019-vfinal.pdf

- Assisted Vaginal Birth (Green-top Guideline No. 26) - RCOG, accessed February 21, 2026, https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/assisted-vaginal-birth-green-top-guideline-no-26/

- The WFME Basic Medical Education Standards on the Horizon 2030 - PMC - NIH, accessed February 21, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10858850/

- PGME Standards - The World Federation for Medical Education, accessed February 21, 2026, https://wfme.org/standards/pgme/

- WFME Standards - World Federation for Medical Education, accessed February 21, 2026, https://wfme.org/standards/

- O&G Core Curriculum 2024 - GMC, accessed February 21, 2026, https://www.gmc-uk.org/cdn/documents/core-curriculum-2024---definitive-document---final-march-2024_pdf-106364853.pdf

- Firebase vs Supabase 2026: Which Backend Should You Choose? - Shahzaib Abid, accessed February 21, 2026, https://shahzaibabid.com/firebase-vs-supabase-2026/

- Supabase vs Firebase vs Appwrite: The 2026 Guide for Enterprise BaaS Selection, accessed February 21, 2026, https://www.askantech.com/supabase-vs-firebase-vs-appwrite-2026-guide-enterprise-baas-selection/

- Firebase vs Supabase in 2026: Why Postgres Won the BaaS Battle - MakerKit, accessed February 21, 2026, https://makerkit.dev/blog/saas/supabase-vs-firebase

- Building a Secure React Native Wearable App with Supabase and RLS - WellAlly, accessed February 21, 2026, https://www.wellally.tech/blog/secure-react-native-wearable-app-supabase-rls

- How HIPAA Relates to Healthcare Laws and Regulations Across Canada, the UK, Australia, and MENA - Yalantis, accessed February 21, 2026, https://yalantis.com/blog/hipaa-vs-healthcare-laws-in-other-countries/

- Advancing Compliance with HIPAA and GDPR in Healthcare: A Blockchain-Based Strategy for Secure Data Exchange in Clinical Research Involving Private Health Information - MDPI, accessed February 21, 2026, https://www.mdpi.com/2227-9032/13/20/2594

- Row Level Security | Supabase Docs, accessed February 21, 2026, https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

- Supabase Row Level Security (RLS): Complete Guide (2026) - DesignRevision, accessed February 21, 2026, https://designrevision.com/blog/supabase-row-level-security

- Troubleshooting | RLS Performance and Best Practices - Supabase Docs, accessed February 21, 2026, https://supabase.com/docs/guides/troubleshooting/rls-performance-and-best-practices-Z5Jjwv

- Best Practices for Supabase | Security, Scaling & Maintainability - Leanware, accessed February 21, 2026, https://www.leanware.co/insights/supabase-best-practices

- My currently best security practices when working with Supabase! - Reddit, accessed February 21, 2026, https://www.reddit.com/r/Supabase/comments/1lsaefb/my_currently_best_security_practices_when_working/

- 10 UX Tips for Healthcare Mobile Apps - MedMatch Network, accessed February 21, 2026, https://medmatchnetwork.com/10-ux-tips-for-healthcare-mobile-apps/

- Best Practices in UX/UI Design for Healthcare Apps - CapMinds, accessed February 21, 2026, https://www.capminds.com/blog/best-practices-in-ux-ui-design-for-healthcare-apps/

- Transforming Healthcare with Progressive Web Apps (PWAs) - Mindbowser, accessed February 21, 2026, https://www.mindbowser.com/progressive-web-apps-in-healthcare/

- 7 Reasons Healthcare Apps Should Be PWAs - DBS Interactive, accessed February 21, 2026, https://www.dbswebsite.com/blog/top-reasons-healthcare-apps-should-be-pwas/

- Healthcare Mobile App Development Guide | Mojo Trek, accessed February 21, 2026, https://www.mojotrek.com/blog/healthcare-mobile-app-development-guide

- AWS vs Azure vs Google Cloud (2025) - SotaTek, accessed February 21, 2026, https://www.sotatek.com/blogs/cloud-services/aws-vs-azure-vs-google-cloud/

- Cloud Providers Comparison: AWS vs Azure vs Google Cloud 2026 - BuzzClan, accessed February 21, 2026, https://buzzclan.com/cloud/aws-vs-azure-vs-google-cloud/

- Top Cloud Service Providers 2026: AWS vs Azure vs GCP - EC-Council, accessed February 21, 2026, https://www.eccouncil.org/cybersecurity-exchange/cloud-security/biggest-cloud-service-providers/

- Hyperscalers continue global data center expansion despite geopolitical tensions, accessed February 21, 2026, https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2026/02/hyperscalers-continue-global-data-center-expansion-despite-geopolitical-tensions

- Available regions | Supabase Docs, accessed February 21, 2026, https://supabase.com/docs/guides/platform/regions

- Kentik Cloud Latency Map, accessed February 21, 2026, https://clm.kentik.com/

- Low latency gaming in the Middle East - DE-CIX, accessed February 21, 2026, https://www.de-cix.net/en/resources/case-studies/i3-d-net

- Sudan and Darfur Sanctions | Office of Foreign Assets Control, accessed February 21, 2026, https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sudan-and-darfur-sanctions

- OFAC Conditionally Lifts U.S. Embargo on Sudan, but Certain Sanctions Remain, accessed February 21, 2026, https://government.report/latest-news/ofac-conditionally-lifts-us-embargo-on-sudan-but-certain-sanctions-remain

- OFAC sanctions enforcement in fintech and crypto: Key takeaways from Exodus and ShapeShift | DLA Piper, accessed February 21, 2026, https://www.dlapiper.com/en-us/insights/publications/2026/02/ofac-sanctions-enforcement-in-fintech-and-crypto

- UX Audit Guide: Healthcare & Medical App Optimization - Koru UX, accessed February 21, 2026, https://www.koruux.com/healthcare-ux-audit/

- The 2026 Healthcare Tech Stack: What CIOs Should Invest in Now - CapMinds, accessed February 21, 2026, https://www.capminds.com/blog/the-2026-healthcare-tech-stack-what-cios-should-invest-in-now/